**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | **2022년5월 20일** | **학과** | 컴퓨터학부 | **작성자** | 김기훈 |
| **참석자** | 김기훈, 김태헌, 윤경록, 기획자 이종혁 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 진행 사항  2. 이슈 사항  2. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| ●진행 사항  분자 모형 관련  ->모든 분자 구현 완료  분자 도감 관련  ->분자 설명은 UI에 맞춰 2줄 이내이고 직관적이고 학생들이  유추할 수 있도록 제작  논문 관련  ->논문은 학회에서 accept  ●이슈 사항  UI 관련  ->선택창UI가 마우스 클릭으로는 작동하는데 립모션으로 클릭하였을 때는 작동하지 않음    ●향후 계획  차주 기능완성을 목표  분자 도감에서 2D분자 이미지 제작 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** |
| 차주 기능완성을 목표 | 2022-05-26까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| **특이사항** | **팀원들과는 비대면으로 멘토들과 줌으로 회의를 진행하였습니다.**  **권동영 팀원은 몸 상태가 많이 안 좋아 참여를 못했고 유병일 팀원은 급한 용무가 있어 참여를 못했습니다.** |