**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | **2022년5월 27일** | **학과** | 컴퓨터학부 | **작성자** | 김기훈 |
| **참석자** | 권동영, 김기훈, 김태헌, 윤경록, 기획자 이종혁 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 진행 사항  2. 이슈 사항  2. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| ●진행 사항  분자 생성 관련  ->분자 생성 기능 구현 완료  ->분자 생성은 복잡한->간단한 분자순으로 검색하는 방식 구현 완료  분자 도감 관련  ->분자 도감 설명 제작 완료  ->분자 도감 이미지 제작 완료  논문 관련  ->논문은 6월 2~3일 발표  ●이슈 사항  분자 UI 관련  ->분자 UI가 커서 UI가 생성할 때 튕겨져 나가는 이슈 발생  추후 모든 분자 UI크기를 수소 분자 모형으로 1:1로 맞추어 해결할 방침    ●향후 계획  차주 모든 분자 UI크기를 수정  차주 시현 영상 제작 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** |
| 차주 모든 작업 완료 | 2022-06-03 20:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **특이사항** | **팀원들과는 비대면으로 멘토들과 줌으로 회의를 진행하였습니다.**  **유병일 팀원은 급한 용무가 있어 참여를 못했습니다.** |